- 招 标 文 件

- 采购执行编号：CQFD-2023-002

- 招标项目名称：重庆合川西环高速公路建设项目

- 电子档案管理技术咨询服务

- 采购人：重庆市交通规划和技术发展中心

- 采购代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

二〇二三年十一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、投标有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 项目服务需求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、服务内容	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、质量保证及售后服务	- 10 -

四、付款方式	- 11 -

五、知识产权	- 11 -

六、培训	- 11 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 13 -

一、资格审查及符合性审查	- 13 -

二、评标方法	- 14 -

三、评标标准	- 15 -

四、无效投标条款	- 17 -

五、废标条款	- 18 -

第五篇  投标人须知	- 19 -

一、投标人	- 19 -

二、招标文件	- 19 -

三、投标文件	- 19 -

四、开标	- 21 -

五、评标	- 21 -

六、定标	- 21 -

七、中标	- 22 -

八、询问、质疑	- 22 -

九、采购代理服务费	- 23 -

十、签订合同	- 23 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 24 -

第七篇  投标文件格式	- 25 -

一、经济文件	- 26 -

二、服务文件	- 28 -

三、商务文件	- 30 -

四、其他	- 33 -

五、资格文件	- 34 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆丰达建设咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市交通规划和技术发展中心（以下简称：采购人）的委托，对重庆合川西环高速公路建设项目电子档案管理技术咨询服务项目进行公开招标，采购重庆合川西环高速公路建设项目电子档案管理系统代码编写、系统运维、电子档案管理等劳务及技术支持服务，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 包1：重庆合川西环高速公路建设项目电子档案管理技术咨询服务 | - 151 | - 2 | - 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为151万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.营业执照包含软件开发相关经营范围（提供营业执照复印件）。

2.投标人至少应有1项工程项目信息化业绩（提供业绩合同复印件，并加盖投标人公章），用于资格审查的业绩不能再用于商务部分业绩加分。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在重庆市交通局网站（https://jtj.cq.gov.cn/）下载本项目招标文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2023年11月9日至2023年11月15日（工作时间9：00-17：30）。

2.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：

（1）在招标文件发售期内，投标人将《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）及标书费转账凭证扫描后发送至781925737@qq.com（邮箱、截止时间按邮箱显示邮件达到时间为准）。

- （2）收款账户

- 户  名：重庆丰达建设咨询有限公司

开户行：中国建设银行重庆渝北红锦支行

账  号：50050106450009999999

4.投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

（1）按时递交了投标文件；

（2）按时报名签到。

（四）投标地点：重庆市渝北区金渝大道89号线外城市花园5栋4-2

## （五）投标起止时间：2023年11月29日北京时间14:00—14:30

## （六）开标时间：2023年11月29日北京时间14:30

## （七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金递交

## 投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

## 保证金账户

## 账户名：重庆丰达建设咨询有限公司

## 开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北红锦支行

## 账号：50050106450009999999

## 1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

## 2.各投标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

## （二）保证金退还方式

## 1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

## 2.中标人的保证金，在中标人与采购人签订合同后（将合同扫描件发送至781925737@qq.com），由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 保证金退还联系人：罗老师  联系电话：17382279135

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市交通局网站（https://jtj.cq.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

## 七、联系方式

- （一）采购人：重庆市交通规划和技术发展中心

联系人：齐老师

电  话：023-62806550

地  址：重庆市南岸区南兴路58号

- （二）采购代理机构：重庆丰达建设咨询有限公司

联系人：罗老师

电  话：17382279135

地  址：重庆市渝北区金渝大道89号线外城市花园5栋4-2

# 第二篇 项目服务需求

- “※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

## ※一、招标项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 重庆合川西环高速公路建设项目 电子档案管理技术咨询服务 | 1项 |  |

## 二、服务内容

服务项目为重庆合川西环高速公路建设项目，投标人须提供相关的系统开发及技术咨询服务，并提供包括工程质检、评定管理、工序管理、分部分项快速划分等电子资料管理系统，同时提供档案资料管理系统服务支持，并完成项目调研、系统的配置、安装、调试、培训及实施等相关工作，具体如下：

| 序号 | 服务名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本职责 | （一）按照采购人的系统功能要求，优化完善系统架构，完成电子档案系统代码编写、系统开发及必要的优化工作，协助系统部署、上线运行，并提供系统运维服务，电子档案整理、组卷等技术服务。 （二）投标人在指导整理交（竣）工资料的过程中应保证资料的安全性。 （三）参与本服务项目工程档案交（竣）工资料技术咨询并进行业务指导。 （四）参与指导各参建单位开展交（竣）工资料整理、归档、组卷，配合完成档案交（竣）工资料竣工专项验收、移交。 |
| 2 | 实施细则等文件编制及技术交底 | （一）结合项目相关管理要求，参与编制交（竣）工文件实施细则、电子档案管理实施细则、竣工图绘制及影像资料采集指南等文件。 （二）在系统内置符合公路工程检评标准要求的工程划分标准。 （三）协助采购人对本服务项目各参建单位进行技术交底。 |
| 3 | 统一规范用表及填写 | （一）按照现行相关规范、项目相关行业主管部门要求，并结合本项目管理特点完成表格确认工作。 （二）规范本项目所需的交（竣）工表格及格式，并明确交（竣）工资料填写及归档要求。 （三）对每道工序所需交（竣）工资料予以明确。 （四）协助采购人指导本服务项目各参建单位规范交（竣）工资料填写、完善签章手续。 （五）协助采购人检查本服务项目交（竣）工资料与工程进度同步情况，协助制定纠偏措施。 |
| 4 | 交（竣）工资料档案业务培训 | （一）协助采购人对交（竣）工资料编制及归档进行技术培训，对参建单位相关人员进行业务培训。 （二）协助采购人进行现场答疑。 |
| 5 | 指导与检查 | （一）调研各单位交（竣）工资料相关人员的业务水平，并进行针对性指导。 （二）协助采购人指导项目公司健全项目的档案管理体系。 （三）协助采购人对施工单位交（竣）工资料进行检查、指导。 （四）协助采购人指导建设单位对施工、监理单位交（竣）工文件进行检查和管理，发现问题及时反馈、协助整改。 （五）协助采购人指导服务项目施工单位各类文件材料的整理、组卷、装订、装盒。 （六）协助采购人指导服务项目施工单位依据变更材料编制竣工图，规范格式、图框等要求。 （八）协助建设单位收集整理竣工文件、并协助进行项目交（竣）工验收。 （九）协助服务项目参建单位确定符合档案管理标准的档案用品要求，协助布置标准化档案室，该项工作所需用品由本服务项目各参建单位自行采购。 （十）协助建设单位接收、审查、保管施工、监理单位交（竣）工资料，直至档案验收通过。 |
| 6 | 电子档案管理技术服务 | （一）按照相关部门要求，协助服务项目建设单位、监理单位、施工单位正确使用档案资料管理系统，形成电子化资料。 （二）按采购人要求在服务期间对档案系统建立全套的电子档案交（竣）工资料归档和组卷细目模块。 （三）提供阶段性的数据统计、查询分析、快速形成电子档案库、电子文件自动编号、电子档案分类整理、档案快速检索、异地安全备份等功能。 （四）提供施工资料电子化签审工具。 （五）电子档案系统提供接口并与项目应用的信息化管理系统中的相关模块融合对接，实现系统中的相关内容进行自动归档。 |
| 7 | 档案预验收、正式验收 | （一）按照现行相关标准规范要求，协助开展项目交（竣）工资料内部检查。 （二）协助本服务项目档案专项验收工作，对验收中提出的问题协助整改，直至档案验收顺利通过。 |
| 8 | 其它相关工作要求 | （一）依据相关规定指导各参建单位对交（竣）工资料的收集、整理。 （二）指导各单位向本服务项目档案主管部门移交工程档案。 （三）提供咨询服务人员联系方式，对各参建单位提出的问题及时（1h内）响应、解答。 （四）对本服务项目各参建单位前期形成的资料，提供检查、指导服务，查摆问题并制定整改措施，指导并协助各单位完成整改。 （五）编制的相关细则、指南应符合档案管理要求，并应得到相关行业主管部门的认可。 |

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

- ※（一）实施时间

- 自签订合同之日起至2026年9月1日（暂定）。服务终止时间以项目竣工档案专项验收通过且档案移交完成为止。

- （二）实施地点

交货地点：采购人指定地点。

- （三）验收方式

## 验收按照国家最新标准和行业规范及招标文件要求进行验收，具体要求如下：

## 1.系统部署完成后，中标人应在使用单位人员在场情况下进行详细功能演示。

## 2.中标人应提供完备的技术资料、操作手册等，并派遣专业技术人员进行现场部署安装、培训。验收合格条件如下：

## 2.1技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

## 2.2在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

## 2.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

## 3.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

## 4.中标人提供的产品或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

## ※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，投标人应充分考虑服务中可能涉及的一切风险（包括安全事故责任），并承担一切风险责任，因投标人少报、漏报造成的损失，由投标人自行承担，采购人将拒绝一切形式的补偿要求。

本项目实行固定总价包干报价（包括但不限于服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、材料费、制作费、辅材费、交通运输费、印刷费、设备费、差旅费、保险费、调试费、培训费及各种应纳的税费等），投标人在履约服务期限内，采购人不另追加任何费用。中标人提供的服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，赔偿所造成的全部损失。

超过服务期的则按3.2万/年收取云服务器费用，超出约定服务期限在半年内的不追加费用。

## 三、质量保证及服务要求

（一）质量保证

投标人应保证服务质量，服务成果以项目档案提供验收并完成移交为准。

（二）服务要求

- 1.投标人在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

1.4驻场服务

投标人应指派不少于1名技术人员在采购人指定地点进行驻场服务，采购人为其提供办公工位等必要的办公条件，投标人为其提供笔记本电脑等办公设备。

## 四、付款方式

（一）合同签订后，中标人完成系统部署、人员账号配置、经确认的表格配置、系统操作培训，以及《重庆合川西环高速公路竣工电子文件编制与归档实施细则》编制及线下培训工作后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%。

（二）中标人指导、配合项目统一规范用表及填写标准，完成隐蔽工程资料收集指导书、竣工图绘制指导书编制及现场培训，项目正常生成、出具试验检测、质检评定施工日志等电子文件，文件质量符合公路工程竣工文件要求。在合同签订满六个月后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%。

（三）中标人按项目要求正常进行资料巡检，出具巡检报告。在合同签订满一年后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%。

（四）在合同签订满两年后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的20%。

（五）项目竣工档案通过档案专项验收，完成档案移交，采购人向中标人支付合同总额的10%。

中标人申请付款前，须提供合法有效的，且与当月结算金额等额的增值税专用发票。如中标人未按要求及时提供发票，则采购人有权拒绝付款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人不能成为中标候选人。

三、评标标准

（综合评分法：）

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） | 20分 | （一）评标基准价计算方法 所有通过初步评审和评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 所有通过初步评审和评审合格的投标人的投标总报价初始得分20分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，最多扣3分。 注：按插入法计算得分； 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值； 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 技术 方案 50分 | 1.工作整体服务方案 根据投标人提供的整体技术方案进行评审，能够完全响应采购需求，提供详细技术服务方案、合理性强的得25分；技术服务方案较简单、合理性一般的得13分；技术服务方案简单、合理性差的得6分；完全不能满足采购需求或未提供的得0分。 | 投标人提供方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 2.培训方案 根据投标人提供的培训方案进行评审，培训方案详细合理、可操作性强得15分；培训方案比较合理、可操作性一般得10分；培训方案内容简单、可操作性较差，得5分；完全不能满足采购需求或未提供的得0分。 |  |
|  |  |  | 3.质量、安全保证措施 根据投标人提供的质量、安全保证措施进行评审，保证措施详细合理、可操作性强得10分；措施比较合理、可操作性一般，得6分；措施内容简单、可操作性较差，得3分；完全不能满足采购需求或未提供的得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 30分 | 1.投标人服务团队人员配置 （1）项目负责人持有计算机技术与软件专业技术资格高级证书（信息系统项目管理师专业)，得3分； （2）项目技术负责人持有计算机技术与软件专业技术资格高级证书（信息系统项目管理师或系统架构设计师专业），得3分； （3）配备的软件开发工程师及运维人员，持有数据库或软件开发相关培训合格证书或公路水运试验检测师（员）证书或二级及以上建造师（公路工程专业）证书，每有1人得1分，最多得4分。 | 需提供相关证书复印件、社保证明，并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2.投标人自2020年1月1日至今具有计算机软件著作权登记证书（须为公路或交通工程项目信息化类）的，每有1项得1分，最多得5分。 3.投标人获得省级及以上行业主管部门颁发的高新技术企业证书且在有效期内的，得2分。 4.投标人获得“专精特新”证书且在有效期内的，得3分。 | 需提供相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 5.投标人业绩 自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）： （1）具有工程项目非电子档案类的信息化业绩，每有1项得1分，此项最多得2分。 （2）具有工程项目电子档案相关业绩（服务于同一个工程项目，与参建单位分别签订的合同，只能算一个业绩，合同签订金额可以累加），合同金额小于50万元，每有1项得2分；合同金额大于等于50万且小于150万，每有1项得3分；合同金额大于等于150万，每有1项得5分；此项最多得8分。 注：同一业绩不能重复得分。 | 需提供业绩合同复印件，并加盖投标人公章。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目服务需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市交通局网站（https://jtj.cq.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由采购代理机构在五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由采购代理机构五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（正本签字盖章齐全的扫描件一份，采用U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在在重庆市交通局网站（https://jtj.cq.gov.cn/）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- （二）招标代理服务费缴纳账号：

- 户  名：重庆丰达建设咨询有限公司

开户行：中国建设银行重庆渝北红锦支行

账  号：50050106450009999999

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

### （合同最终以采购人提供为准）

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务文件

（一）服务条款差异表

（二）服务方案

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、服务文件

（一）服务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）服务方案

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、其他

其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- （结束）