重庆市嘉陵江航道管理处关于嘉陵江金沙碛、土湾航道应急抢通设计分散询价采购的公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称** | 嘉陵江金沙碛、土湾航道应急抢通设计 | **项目**  **编号** | |  | | **采购**  **方式** | 分散采购 |
| **联系**  **地址** | 重庆市渝中区华一路17号 | | | | | **联系人** | 赖老师 |
| **联系**  **电话** | 023-63532069 | | | **传真电话** | | 023-63504672 | |
| **采购文件发售时限** | | 2023年2月16日-2023年2月21日 | | | | | |
| **项目开标时间** | | 2023年2月21日上午10:00时 | | | | | |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | | **备注** | | |
| 嘉陵江金沙碛、土湾航道应急抢通设计 |  | 项 | 1 | |  | | |
| **投标人资格要求** | 一、一般资格条件  1、具有独立承担民事责任的能力；  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6、法律、行政法规规定的其他条件。  二、特定资格条件  具备水运行业（航道工程）专业甲级及以上设计资质。 | | | | | | |

嘉陵江金沙碛、土湾航道应急抢通设计

分散采购评标办法

**一、最高限价**

最高限价为13万元，所有投标人投标报价不得超过13万元，投标人只能有一个报价或投标方案。

**二、投标人资格要求及数量**

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。本项目不接受联合体投标。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**三、项目需求**

（一）项目概况

嘉陵江草街至河口河段航道全长68.5km，航道等级为Ⅲ级，航道规划尺度为2.0×60×480m。辖区内共有重点滩险27处，其中嘉陵江金沙碛距河口里程2.5KM，土湾距河口里程11KM。受到近期上游来水持续减少以及长江水位持续降低的影响，金沙碛、土湾等重点滩段航道因航道内淤积造成部分主航道水深维护尺度不足，对过往船舶的航行安全产生较大影响，我处急需对嘉陵江金沙碛、土湾两处滩险开展应急抢通工作。

（二）工作内容及要求

**1.工作内容及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 嘉陵江金沙碛、土湾应急抢通施工图设计及预算编制 | 套 | 6 |  |
| 2 | 招标控制价编制 | 套 | 2 |  |

中标供应商须对项目要求的内容进行设计，设计成果包括：嘉陵江金沙碛、土湾应急抢通施工图设计及预算编制、招标控制价编制等，设计完成后按要求将电子版及纸质版交采购人。本项目施工图设计及预算编制和招标控制价编制需通过专家评审，评审及专家审查费由中标供应商承担。

（三）服务时间、地点及验收方式

1、服务时间

本项目服务期自合同签订之日起20日历天内实施完成并提交成果资料。

2、服务地点

服务地点：重庆市。

3、验收方式

采购人按照项目标准进行验收。

4、验收合格后投标人应在30天内办理结算手续，逾期给采购人造成的损失由投标人承担。

（四）付款方式

1、付款条件：项目预算通过评审，预算下达后10个工作日内完成本项目设计费用支付，项目预算未通过则于2023年11月30日前完成本项目设计费用支付。

2、成交供应商按采购合同完成约定项目内容，经采购人验收合格后，成交供应商向采购人开具发票，提交资金支付申请表在内的全部资料，同时满足上述付款条件（付款方式1）后向采购人申请付款；供应商提交的付款资料审核通过后，采购人于10个工作日内一次性全额支付合同款项。

（五）知识产权

设计成果知识产权归采购人所有。采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）后期服务

建设项目实施期间，配合施工单位完成项目施工，如施工过程中出现设计相关问题，中标供应商需提供及时的技术支持。

（七）现场踏勘

1、现场踏勘

有意向参与竞标的潜在投标人自行前往现场进行现场踏勘。

联系人及联系电话： 赖老师 023-63532069

2、踏勘注意事项：

(1)潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

(2)除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

(3)现场踏勘包括但不限于：测量、勘探、观察、对施工现场和对周边情况的了解等工作，踏勘现场所发生的费用由投标单位承担，而无论投标单位是否进行现场踏勘，均视为投标单位对施工现场各种情况及周边情况十分清楚，能对投标及后来的施工做出准确的判断。

**四、报价资料提交时间、地点**

投标人应在2023年2月21日上午9:30-10:00提交报价资料，提交地点：重庆市嘉陵江航道管理处会议室。

**八、报价文件要求**

（一）参加报价单位应现场提交报价文件。

（二）报价文件应包括以下内容装订。

1．报价承诺函及明细表。

2．法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、税务登记证书复印件。

3．最近一年财务报表的复印件（可用书面声明代替）。

4．近三个月的社会保险缴税记录和缴纳证明（可用书面声明代替）。

5．参加本项目采购活动服务承诺书。

6．投标人资格要求证明材料。

7. 所有复印件均需加盖投标人公章。

（三）报价要求

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用。

（四）报价文件的密封和递交

1．报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

2．封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

3．所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**九、评标流程**

由嘉航处采购办、纪检及相关科室组成的评标小组，首先对投标人进行统一拆封，然后对投标人响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

**十、评分办法**

满足采购公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**十一、公示**

确定中标候选人后在重庆交通网进行公示。

重庆市嘉陵江航道管理处

2023年2月16日

**报价承诺函**

重庆市嘉陵江航道管理处：

我司已收到贵单位关于采购询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

供货商： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

**报价明细表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合计  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**法定代表人身份证明书**

重庆市嘉陵江航道管理处：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权书**

重庆市嘉陵江航道管理处：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

**承 诺**

重庆市嘉陵江航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家级地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（投标人公章）

年 月 日

**书面声明**

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

**资格要求证明材料**